Спринт (3 неделя)

Задачи:

* Закончить дизайн (Карина 8-10 часов)
* Сверстать 2 страницы (Алина, Ренат, Давид на каждого по 2 часа)
* Подготовить документацию (все вместе по часу)
* Подключить базу данных (10 часов все вместе)
* Заполнить базу данных (6 часов все вместе)

Затрачено часов на каждую задачу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Карина | Алина | Ренат | Давид |
| 1 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет:

За эту неделю Карина подготовила полный макет приложения. Алина сверстала страницу будильников и авторизации. На этой неделе больше всего часов затратили Карина и Алина, но в будущем (так как только на этой неделе был закончен макет) к фронтедну добавятся Давид и Ренат. Базой данных и бекэндом будет заниматься Карина, а также дополнительно бэкендом будет заниматься Алина. Каждую неделю всей командой мы готовим документацию. Так же встречаемся как в дискорде, так и очно для обсуждения деталей проекта. К сожалению, на этой неделе нам не удалось подключить и заполнить базу данных, так как мы находимся на этапе изучения.

Задачи на следующий спринт:

* Верстка страницы настройки будильников, страницы пользователя (Алина 18 часов);
* Изучение принципов работы уведомлений на платформе iOS (Алина 4 часа);
* Верстка стартовой страницы (Ренат, Давид 10 часов);
* Изучение языка Swift (Swift UI, Foundation, Combine) (Ренат, Давид 10 часов);
* Создание базы данных (Карина 5 часов);
* Заполнение базы данных (Карина 10 часов);
* Соединение базы данных с расписанием (Карина 7 часов);
* Создание иконки приложения (Карина 3 часа)

